|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plan de testare #01**  **Proiect: Cashify Site: https://kapusta-qa-ro.p.goit.global/**  **Finalizare proiect: 21.08.2023 Responsabil: Monica Pancu** | | |
| **Introducere:** schițează procesul de testare a unei aplicații care are rolul de a ajuta utilizatorii să își gestioneze eficient cheltuielile de zi cu zi. | **Obiective:** Testare de sistem E2E  Creare documentație de testare: check-list și suite de testare | **Riscuri:**   1. Probleme de conexiune la internet 2. Probleme legate de software 3. Probleme legate de timp 4. Probleme legate de definirea funcționalităților corecte |
| **Obiective incluse:** testare funcțională de sistem. | **Obiective excluse:** teste de performanță, UI, securitate. | **Medii de testare:**  OS: Microsoft Windows 10, Android, IOS  Browser: Google Chrome |
| **Criterii de start:**   1. Specificatiile și obiectivele testării sunt clare pentru testeri. 2. Mediile de testare sunt gata să fie implementate. 3. Documentația de testare este pregătită pentru analizare. 4. Check-list pregătit. | **Nivele de testare:**  **-** Testare unitară  - Testare de integrare  - Testare de sistem  - Testare de acceptare  **Tipuri de testare:**  - Testare statică: revizuire informală; walkthrough; peer review;  - Testare funcțională  - Testare nefuncțională: testare de uzabilitate și testare de compatibilitate. | **Participanți la proiect:**  Monica Pancu  Stefan George Alexandru Serban Dragos Ghitea Andreea - Laura Andron Ana Maria Alexandra Pațanghel Sallai Zsolt |
| **Criterii de finalizare:**   1. Toate cazurile de testare au fost rulate; 2. Rapoartele de testare sunt finalizate; 3. Prezentarea generală a proiectului este gata; 4. Timpul alocat proiectului a expirat. | **Tehnici de testare:**  - Tehnici de tip black-box: tehnica valorilor limită; tehnica claselor de echivalență.  - Tehnici de tip white-box: testare bazată pe check-list, testare exploratorie. | **Instrumente de testare:**  Google Docs Spreadsheet |
| **Strategie de testare**: metodică | | |
| Program și estimări:  **Dată de start: 14.08.2023 Dată de finalizare: 22.08.2023**   1. Analiza documentației de testare - estimare 1 zi; 2. Crearea documentației de testare (check-list și plan de testare) - estimare 1 zi 3. Creare cazuri de testare: estimare - 2 zile 4. Creare rapoarte de testare: estimare - 1 zi 5. Creare prezentare powerpoint proiect - 1 zi 6. Prezentare power-point - 1 zi | | |